# **Termo de Abertura do Projeto (TAP)**

**Projeto:** Sistema Acadêmico para Escola de Cursinhos Comunitários  
**Grupo:** Nefi / Lucas / João / Leonardo

## **1. Objetivo do Projeto**

Desenvolver um sistema acadêmico para automatizar processos da escola de cursinhos comunitários, melhorando a organização e reduzindo o uso de registros manuais (papel e planilhas). O projeto será aplicado como exercício prático da disciplina de Gestão de Projetos.

## **2. Justificativa**

A escola atende gratuitamente a comunidade com apoio de professores voluntários, mas enfrenta dificuldades na gestão de informações acadêmicas por utilizar métodos manuais. A automação trará agilidade, organização e facilitará o trabalho dos voluntários.

## **3. Escopo do Projeto (Entregas Previstas)**

### **Funcionalidades previstas:**

* Cadastro e matrícula de alunos
* Registro de frequência dos alunos
* Planejamento de aulas
* Registro das aulas ministradas

### **Possíveis funcionalidades futuras:**

* Emissão de relatórios
* Comunicação com alunos (e-mail ou WhatsApp)
* Cadastro de professores
* Gestão de turmas e disciplinas

## **4. Partes Interessadas (Stakeholders)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parte Interessada** | **Papel/Interesse no Projeto** |
| Direção da escola | Cliente principal. Espera organização e controle. |
| Professores voluntários | Usuários do sistema. Esperam facilidade de uso. |
| Alunos | Beneficiários indiretos. Esperam mais organização. |
| Equipe de desenvolvimento | Desenvolvedores. Responsáveis pela entrega. |
| Coordenador do curso | Avaliador da disciplina. Supervisiona o projeto. |

## **5. Riscos Iniciais Identificados**

* Falta de tempo dos voluntários para testes do sistema
* Mudança de requisitos ao longo do projeto
* Limitações técnicas da equipe de desenvolvimento
* Problemas de comunicação com o cliente
* Falta de acesso à internet na escola (se necessário uso online)

## **6. Premissas**

* A escola fornecerá acesso às informações atuais (planilhas, fichas, etc.)
* O sistema será inicialmente local (pode ser acessado em um computador da escola)
* Os professores terão treinamento básico, se necessário

## **7. Restrições**

* Prazo limitado para desenvolvimento (segundo calendário da disciplina)
* Recursos técnicos limitados (uso de tecnologias gratuitas)
* Tempo limitado de interação com o cliente

## **8. Aprovação do Projeto**

A aprovação deste documento autoriza o início do projeto com base no escopo inicial. Alterações futuras poderão ser feitas com novo alinhamento com a direção da escola.