**Termo de Abertura do Projeto (TAP)**  
 **Projeto:** Sistema Acadêmico para Escola de Cursinhos Comunitários  
 **Grupo:** Nefi / Lucas / João / Leonardo

**1. Objetivo do Projeto**  
 Desenvolver um sistema acadêmico com foco nas funcionalidades de matrícula de alunos e registro de presença, com o objetivo de melhorar a organização da escola e reduzir o uso de registros manuais (papel e planilhas). O projeto será aplicado como exercício prático da disciplina de Gestão de Projetos.

**2. Justificativa**  
 A escola atende gratuitamente a comunidade com apoio de professores voluntários, mas enfrenta dificuldades na gestão de informações acadêmicas por utilizar métodos manuais. A automação dos processos de matrícula e presença trará agilidade, organização e facilitará o trabalho dos voluntários.

**3. Escopo do Projeto (Entregas Previstas)**  
 Funcionalidades previstas:  
   • Cadastro e matrícula de alunos  
   • Registro de frequência dos alunos

Funcionalidades fora do escopo neste momento:  
   • Planejamento de aulas  
   • Registro das aulas ministradas  
   • Emissão de relatórios  
   • Comunicação com alunos (e-mail ou WhatsApp)  
   • Cadastro de professores  
   • Gestão de turmas e disciplinas

**4. Partes Interessadas (Stakeholders)**  
 Parte Interessada  
 Papel/Interesse no Projeto  
 Direção da escola  
 Cliente principal. Espera organização e controle.  
 Professores voluntários  
 Usuários do sistema. Esperam facilidade de uso.  
 Alunos  
 Beneficiários indiretos. Esperam mais organização.  
 Equipe de desenvolvimento  
 Desenvolvedores. Responsáveis pela entrega.  
 Coordenador do curso  
 Avaliador da disciplina. Supervisiona o projeto.

**5. Riscos Iniciais Identificados**  
   • Falta de tempo dos voluntários para testes do sistema  
   • Mudança de requisitos ao longo do projeto  
   • Limitações técnicas da equipe de desenvolvimento  
   • Problemas de comunicação com o cliente  
   • Falta de acesso à internet na escola (se necessário uso online)

**6. Premissas**  
   • A escola fornecerá acesso às informações atuais (planilhas, fichas, etc.)  
   • O sistema será inicialmente local (pode ser acessado em um computador da escola)  
   • Os professores terão treinamento básico, se necessário

**7. Restrições**  
   • Prazo limitado para desenvolvimento (segundo calendário da disciplina)  
   • Recursos técnicos limitados (uso de tecnologias gratuitas)  
   • Tempo limitado de interação com o cliente

**8. Aprovação do Projeto**  
 A aprovação deste documento autoriza o início do projeto com base no escopo atualizado. Alterações futuras poderão ser feitas com novo alinhamento com a direção da escola.